PLAN JIRA

Projet Portrait Robot

VAE + Algorithme Genetique + Interface Graphique

1. Epics Jira

Chaque epic regroupe un ensemble de taches logiquement liees. Voici les 5 epics du projet :

| Nom de l'Epic | Description | Sprint(s) |
| --- | --- | --- |
| Architecture IA / VAE | Conception et entrainement du modele VAE convolutif pour la generation de visages | S1 |
| Moteur de Generation | Implementation de toutes les fonctions du moteur IA (mutations, morphing, fusion) | S2 |
| Interface Graphique | Creation des 3 pages de l'interface (accueil, criteres, portraits) | S3 |
| Integration & Tests | Connexion GUI <-> Moteur IA, tests end-to-end, validation | S4 |
| Documentation & Livraison | Guide d'installation, documentation code, preparation demo client | S5 |

2. Taches detaillees par Epic

Epic EP-1 : Architecture IA / VAE

Cette epic couvre la conception du reseau de neurones qui est au coeur du systeme. Le VAE permet d'encoder un visage en vecteur latent et de le decoder en image.

| Tâche | Description | Assigné | Sprint | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choix et setup du dataset | Selectionner CelebA, configurer l'acces aux donnees, verifier les transformations (resize 128x128, normalisation) | Maxence | S1 | Haute |
| Implementation de l'Encodeur | Coder les 4 couches Conv2d avec BatchNorm et LeakyReLU. Sortie : mu et logvar de dimension 512. | Maxence | S1 | Haute |
| Implementation du Decodeur | Coder les 4 couches ConvTranspose2d avec BatchNorm, ReLU et Tanh finale. Sortie image 128x128. | Maxence | S1 | Haute |
| Fonction reparameterize | Implementer le trick de reparametrisation : z = mu + eps * std avec torch.randn_like(std) | Maxence | S1 | Haute |
| Fonction de perte VAE | Coder la loss combinee : MSE reconstruction + KL divergence avec beta-weighting | Maxence | S1 | Haute |
| Boucle d'entrainement | Script d'entrainement sur CelebA, gestion GPU/CPU, sauvegarde des poids (.pth) | Maxence | S1 | Haute |
| Extraction des vecteurs d'attributs | Calculer les vecteurs directionnels pour les 40 attributs CelebA (ex: Smiling, Young, Eyeglasses) | Maxence | S1 | Haute |
| Validation visuelle du VAE | Tester la reconstruction et la generation aleatoire, evaluer la qualite visuelle des images | Maxence | S1 | Moyenne |

Epic EP-2 : Moteur de Generation

Le moteur (MoteurPortraitRobot) expose toutes les fonctions necessaires à la generation et a l'evolution des visages. Il fait le pont entre le VAE et l'interface graphique.

| Tâche | Description | Assigné | Sprint | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe MoteurPortraitRobot - Init | Constructeur : chargement du modele VAE, des vecteurs d'attributs, configuration device (GPU/CPU), auto-telechargement des poids | Maxence | S2 | Haute |
| creer_premier_individu() | Generer un visage aleatoire (torch.randn) ou encoder une image fournie. Retourne une image PIL et un message. | Maxence | S2 | Haute |
| creer_individus_mutants() | Generer nb_mutants variantes : selection aleatoire d'attributs, application des vecteurs directionnels avec limite [-2.5, +2.5], bruit gaussien | Maxence | S2 | Haute |
| appliquer_mutations_choisies() | Appliquer un dictionnaire de modifications (attribut -> force) au vecteur latent actuel. Utilise par les curseurs de l'interface. | Maxence | S2 | Haute |
| fusionner_visages() - Morphing total | Interpolation lineaire entre z1 et z2 en nb_etapes. Retourne une liste d'images PIL. | Maxence | S2 | Moyenne |
| fusionner_visages_partiel() - Style mixing | Morphing uniquement sur une portion du vecteur latent (pourcentage_morphing). Stabilite visuelle preservee. | Maxence | S2 | Moyenne |
| definir_nouveau_suspect() | Mettre a jour self.z_actuel et self.etat_attributs avec le mutant selectionne par l'utilisateur. | Maxence | S2 | Haute |
| Tests unitaires du moteur | Script de test complet (6 tests) : creation, mutations, curseurs, morphing total, partiel, evolution genetique sur 20 generations | Maxence | S2 | Haute |
| Auto-telechargement des poids | _telecharger_poids_si_besoin() : verifier l'existence locale, telecharger depuis GitHub Releases si absent | Maxence | S2 | Moyenne |

Epic EP-3 : Interface Graphique

L'interface utilise CustomTkinter et est structuree en 3 pages : page d'accueil, page de selection des criteres, et page d'affichage et d'evolution des portraits.

| Tâche | Description | Assigné | Sprint | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure de base PortraitRobotApp | Initialiser les 3 frames (page0, page1, page2), les variables d'etat (selected_index, mode, nb_images), la palette de couleurs | Maxence | S3 | Haute |
| Page 0 - Ecran d'accueil | Logo, titre, description, bouton Commencer avec navigation vers Page 1 | Lilou | S3 | Haute |
| Page 1 - Barre laterale categories | Liste des 11 categories avec boutons de navigation, badges de comptage, mise en evidence de la categorie active | Lilou | S3 | Haute |
| Page 1 - Zone de selection options | Cases a cocher par categorie, mise a jour dynamique des badges et du sous-titre, scrollable frame | Lilou | S3 | Haute |
| Page 1 - Pied de page et options | Radio buttons (plusieurs / unique), combobox nb images (1-12), bouton Generer | Adil | S3 | Haute |
| Page 2 - Barre superieure | Bouton Retour, label d'information, boutons Evoluer et Changer critere (actives/desactives selon selection) | Adil | S3 | Haute |
| Page 2 - Grille de portraits | Affichage dynamique en grille 3 colonnes, generation du bon nombre de frames, gestion du click de selection | Adil | S3 | Haute |
| Logique de selection d'un portrait | Highlight visuel (bordure bleue, fond colore) du portrait selectionne, activation des boutons d'action | Lilou | S3 | Haute |
| Systeme de traduction attributs | Dictionnaire TRADUCTION (affichage -> nom modele), construction du criteres dict pour l'algo genetique | Lilou | S3 | Haute |
| Mode Portrait Unique | Affichage d'un seul portrait en grand format, auto-selection, activation immediate du bouton Evoluer | Adil | S3 | Moyenne |

Epic EP-4 : Integration & Tests

Connexion de l'interface graphique avec le moteur IA, tests de bout en bout, correction des bugs d'integration.

| Tâche | Description | Assigné | Sprint | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instanciation du moteur dans l'interface | Creer l'instance de MoteurPortraitRobot au lancement de l'app, gerer l'ecran de chargement pendant l'init | Sarah | S4 | Haute |
| Remplacement algo_genetique() placeholder | Remplacer la fonction placeholder par le vrai appel au moteur IA (creer_individus_mutants + definir_nouveau_suspect) | Sarah | S4 | Haute |
| Connexion bouton Evoluer -> Moteur | Le click sur Evoluer appelle creer_individus_mutants() avec le z_actuel selectionne et rafraichit la grille | Sarah | S4 | Haute |
| Connexion curseurs -> appliquer_mutations_choisies() | Les criteres coches appellent appliquer_mutations_choisies() avec le bon dictionnaire de forces | Sarah | S4 | Haute |
| Tests d'integration end-to-end | Scenario complet : lancer l'app, selectionner criteres, generer portraits, evoluer 5 fois, verifier convergence visuelle | Pierre_Louis | S4 | Haute |
| Gestion des erreurs et cas limites | Traiter : modele non trouve, GPU absent, selection vide, nb_images invalide, crash reseau pour le telechargement | Pierre_Louis | S4 | Haute |
| Optimisation des performances UI | Gestion du thread pour ne pas bloquer l'UI pendant la generation, indicateur de chargement, annulation possible | Pierre_Louis | S4 | Moyenne |
| Test de regression complet | Verifier les 6 scenarios de test du moteur_ia.py apres integration, valider les images de sortie | Pierre_Louis | S4 | Haute |

Epic EP-5 : Documentation & Livraison

Preparation de la livraison finale : documentation technique, guide utilisateur, environnement conda, preparation de la demo client.

| Tâche | Description | Assigné | Sprint | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| README.md complet | Installation (conda), dependances (PyTorch, CustomTkinter, Pillow), lancement, structure du projet, exemples d'utilisation | omar | S5 | Haute |
| Guide d'installation pas-a-pas | Document detaille : creation env conda, pip install, telechargement poids, premier lancement, depannage erreurs courantes | omar | S5 | Haute |
| Documentation technique du code | Docstrings Python pour toutes les classes et methodes, explications des choix d'architecture VAE et algo genetique | Pierre_louis | S5 | Haute |
| Preparation de la demo client | Scenario de demo (20 min), slides de presentation, preparation des cas d'utilisation representatifs | Maxence | S5 | Haute |
| Package de livraison | Archiver le projet avec les poids, les vecteurs, l'environnement conda et le script de setup automatique | Pierre_Louis | S5 | Haute |
| Retours & corrections finales | Integrer les retours du sprint review S4, corriger les bugs identifies, polish visuel de l'interface | Tous | S5 | Moyenne |